Kế hoạch phân công

Xây dựng website chuỗi bán trà sữa bằng Spring Boot và Thymeleaf

| Giai đoạn | Thời gian | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngày 1–4 04–07/10/2026 | Bản tích hợp thao tác được khách → thu ngân → bếp → kho; JWT, WebSocket và Cloudinary có thao tác chứng minh. |

## Thành viên và đầu mối

| Thành viên | MSSV | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Khoa | 24110253 | Nền, xác thực, quyền, hạ tầng thông báo và tích hợp |
| Mai | 24110269 | Schema, kho hai tầng và báo cáo |
| Lân | 24110284 | Giao diện và thao tác khách hàng |
| Nam | 24110285 | Chi nhánh, món, công thức, bàn và ảnh |
| Quỳnh | 24110316 | Đơn, hóa đơn, thanh toán, hủy/hoàn và quầy/bếp |

Quy ước kiến trúc và quyền sở hữu file

Chọn cách tổ chức theo tầng trước: controller, service, repository, entity, dto; bên trong chia theo nghiệp vụ. Mỗi thành viên sở hữu nghiệp vụ xuyên suốt các tầng. Cây chia theo nghiệp vụ trước ở hướng dẫn nền được chuyển sang quy ước này, không giữ song song hai cấu trúc.

| Nghiệp vụ hoặc phần chung | Người chính | Các package xử lý |
| --- | --- | --- |
| Nền và quyền | Khoa | config; security; common; notification |
| Xác thực và tài khoản | Khoa | controller/service/dto.auth; entity/repository.account; controller/service/dto.account |
| Cấu hình giảm chung và nhật ký | Khoa | controller/service/entity/repository/dto.settings; service/entity/repository.audit |
| Chi nhánh và dữ liệu món | Nam | controller/service/entity/repository/dto.branch, catalog |
| Công thức và bàn | Nam | controller/service/entity/repository/dto.recipe, table |
| Trải nghiệm khách | Lân | controller/dto.customer; templates/customer; static/js/customer |
| Đơn và hóa đơn | Quỳnh | controller/service/entity/repository/dto.order; enums trạng thái và nguồn đơn |
| Thanh toán và hủy hoàn | Quỳnh | controller/service/entity/repository/dto.payment, cancellation |
| Nguyên liệu và kho | Mai | controller/service/entity/repository/dto.inventory |
| Báo cáo | Mai | controller/service/dto.reporting; repository.reporting khi cần truy vấn riêng |

Lưu ý:

- Không cần sinh đủ Entity/Repository cho mọi khu vực giao diện. DTO không phải bảng. Controller trang và Controller API có thể tách class nhưng dùng cùng Service nghiệp vụ.

- Mai quản lý thứ tự script database; chủ nghiệp vụ viết Entity/Repository và phối hợp Mai

- Khoa điều phối pom.xml, cấu hình, Security và layout chung.

- Lân dùng nghiệp vụ tài khoản của Khoa và đơn của Quỳnh. Không tạo Account, Order hoặc bảng giỏ thứ hai trong package customer.

Giai đoạn 1 chạy được luồng cốt lõi

| Ngày | Mốc tích hợp | Người bàn giao trước |
| --- | --- | --- |
| 1 04/10 | Buổi đầu chốt schema tối thiểu, enum, API, quyền; cuối ngày project chạy, auth và dữ liệu nền có thể nối. | Khoa nền; Mai script; mọi người xác nhận hợp đồng |
| 2 05/10 | Menu/size/ảnh, bàn và công thức có dữ liệu thật; đặt đơn lập hóa đơn và chốt tiền/định mức; đăng nhập phân vai hoạt động. | Nam/Mai dữ liệu → Lân/Quỳnh; Khoa quyền |
| 3 06/10 | Ghi thu → xác nhận → bếp; xuất kho và ghi mẻ; bếp hoàn thành tiêu hao; các màn hình nhận sự kiện. | Quỳnh ↔ Mai; Khoa socket; Lân theo dõi |
| 4 07/10 | Chạy hai kịch bản tại bàn/tại quầy; hủy trước pha, reload guest, đúng chi nhánh và chống ghi lặp; sửa lỗi tích hợp. | Cả nhóm kiểm tra chéo và merge bản đạt |

Các quy tắc không đổi trong bản cốt lõi

- Chỉ bốn role ADMIN, CASHIER, KITCHEN, CUSTOMER. Người chưa đăng nhập là actor công khai, không có role GUEST lưu trong DB.

- Tại bàn chỉ chuyển khoản; tại quầy tiền mặt hoặc chuyển khoản. Server ghi nhận tiền trước khi cho bếp bắt đầu. Thu ngân chỉ xem trạng thái bếp, không hoàn thành đơn.

- Chỉ trạng thái toàn đơn: CHO_THANH_TOAN → CHO_XAC_NHAN → CHO_CHE_BIEN → DANG_CHE_BIEN → HOAN_THANH. DA_HUY dùng khi hủy hợp lệ trước pha.

- Giỏ/GuestToken nằm trong RAM của một trang; reload hoặc đóng mất dữ liệu phía khách, DB vẫn giữ đơn. Khách được đặt, xem và yêu cầu hủy theo quyền sở hữu đơn.

- Hoàn thành trừ tồn bếp theo định mức đã chốt. Xuất kho chuyển KHO → BEP; ghi mẻ trừ đầu vào thô và tăng đầu ra sơ chế. Không trừ lại đầu vào thô khi món dùng sơ chế.

- Hủy toàn hóa đơn; đơn đã thu tạo yêu cầu hoàn toàn khoản thu. Bản đầu phải giữ lịch sử và tạo đúng yêu cầu; màn hình duyệt/trả hoàn được hoàn thiện ở giai đoạn 2.

- Giảm giá dùng cấu hình chung và chốt vào hóa đơn cho mọi khách. JWT, WebSocket, Cloudinary được tích hợp từ giai đoạn 1, tiếp tục hoàn thiện ngoại lệ ở giai đoạn 2.

Khoa

Mục tiêu bàn giao  Dựng nền chạy được trên máy nhóm và cung cấp quyền, layout, JWT, thông báo cho luồng cốt lõi.

- Chuẩn hóa project, JDK/dependency, datasource, package. Chốt Account/Branch với Mai/Nam và 4 role/2 CN demo. Bàn giao README, API, fragment/helper tối thiểu và CloudinaryConfig để Lân/Nam dùng từ Ngày 2.

- Làm login/register CUSTOMER, BCrypt, JWT/cookie/CSRF; kiểm tra active/TokenVersion, role/CN và lỗi API. Dựng SettingsService đọc cấu hình giảm chung đã seed để Quỳnh chốt hóa đơn; UI chỉnh cấu hình làm ở giai đoạn 2.

- Cấu hình STOMP và kiểm tra CONNECT/SUBSCRIBE; ghép GuestToken verifier của Quỳnh. Làm publisher sau commit và helper socket. Nối các event đơn/kho thật với Lân, Quỳnh và Mai.

- Nối các màn hình; kiểm thử sai role/CN, logout vô hiệu token và kết nối socket cũ, guest đúng đơn. Sửa cấu hình chạy trên máy thứ hai; merge bản nền đạt.

File và phần kiến trúc trực tiếp xử lý

| Phần | File hoặc thư mục |
| --- | --- |
| Nền | pom.xml; application.yml; README.md; docs/api-contract.md; config/CloudinaryConfig.java |
| Tài khoản | entity/account/Account.java; repository/account/AccountRepository.java; service/auth/AuthService.java; controller/auth/AuthController.java |
| Giảm chung | entity/settings/GlobalSettings.java; repository/settings/GlobalSettingsRepository.java; service/settings/SettingsService.java; phối hợp Mai seed CauHinhChung |
| Quyền | security/SecurityConfig.java; JwtConfig.java; AccountJwtValidator.java; CookieBearerTokenResolver.java; CurrentActor.java; BranchAccessService.java |
| Socket | config/WebSocketConfig.java; security/StompAuthInterceptor.java; StompAccessInterceptor.java; notification/NotificationPublisher.java |
| Dùng chung | common/exception/ApiExceptionHandler.java; common/response/ErrorResponse.java; T/fragments; T/auth; A/js/common/api.js; A/js/common/socket.js |

- Mai review schema; Nam hoàn thiện Branch và upload; Quỳnh cung cấp quyền truy cập đơn guest và event; Lân dùng helper. Publisher chỉ gửi tới role/CN/đơn hợp lệ.

- Điều kiện đạt  JWT thực sự được xác minh; CUSTOMER không vào quầy/bếp/admin; nhân viên CN1 không đọc CN2; POST có CSRF; socket nhận sự kiện thật sau commit.

- Lưu ý phân biệt  config chỉ cấu hình tích hợp. Nam viết ProductImageService; Khoa không viết OrderService/InventoryService. Không yêu cầu JS đọc cookie JWT HttpOnly.

Mai

Mục tiêu bàn giao  Có schema thống nhất, kho tổng và bếp, phiếu xuất, mẻ sơ chế và tiêu hao để bếp hoàn thành đơn thật.

- Rà bảng/FK với chủ module; tạo script đánh số và dữ liệu 2 chi nhánh. Tạo nguyên liệu THO/SOCHE, tồn KHO/BEP, đơn vị chuẩn và ngưỡng. Chốt chữ ký completeOrderConsumption với Quỳnh; bàn giao mã nguyên liệu cho Nam.

- Làm nguyên liệu, tồn và phiếu nhập cơ bản; seed định lượng rõ ràng. Làm phiếu xuất chuyển thô KHO → BEP, ghi lịch sử hai vị trí; không có bước admin duyệt.

- Làm ghi mẻ thực thu dựa công thức Nam; thô bếp giảm, sơ chế bếp tăng. Viết tiêu hao theo snapshot đơn trong transaction; cảnh báo theo ngưỡng và màn hình phiếu/mẻ bếp.

- Nối hoàn thành với Quỳnh; kiểm tra hoàn thành/gửi phiếu lặp không trừ lần hai. Kiểm tra tồn không âm, rollback và cảnh báo; đối chiếu lịch sử từng đơn/phiếu/mẻ.

File và phần kiến trúc trực tiếp xử lý

| Phần | File hoặc thư mục |
| --- | --- |
| Schema | database/001-foundation.sql và các script kho/seed kế tiếp; docs/database.md |
| Entity | entity/inventory/Material.java; Stock.java; ImportReceipt.java; ImportReceiptItem.java; StockIssue.java; StockIssueItem.java; PreparationBatch.java; PreparationBatchItem.java; StockMovement.java |
| Truy cập DB | repository/inventory/*Repository.java do Mai viết cho kho; các Repository khác do chủ module viết |
| Nghiệp vụ | service/inventory/InventoryService.java; StockIssueService.java; PreparationService.java; StockAlertService.java |
| UI và DTO | controller/inventory/InventoryController.java; dto/inventory/*; T/admin/inventory; T/kitchen/inventory; A/js/inventory |

- Nam giữ công thức chuẩn và mã món; Quỳnh đưa orderId/actor và snapshot. Khoa phát cảnh báo sau commit. Xuất/ghi mẻ có UI do Mai phụ trách dù actor sử dụng là bếp.

- Điều kiện đạt  Xuất 5 kg thô sang bếp, ghi mẻ 50 suất, hoàn thành một đơn giảm đúng suất cùng đường/ly trực tiếp; có chứng từ và cảnh báo. Không trừ thô của mẻ lần nữa.

- Lưu ý phân biệt  Mai điều phối toàn schema, không viết toàn bộ Entity/Repository thay nhóm. Cảnh báo không phải giữ chỗ nguyên liệu; ghi sổ vẫn kiểm tra lượng hiện có, không để âm.

Lân

Mục tiêu bàn giao  Khách có thể xem menu, chọn size, đặt và theo dõi đơn thật trong một trang; phiên guest đúng quy ước.

- Làm layout khách từ fragment chung, thống nhất DTO menu với Nam và payload tạo đơn với Quỳnh. Dựng menu/detail, trạng thái tải/rỗng/lỗi; nhận mã chi nhánh/bàn từ URL QR công khai.

- Nối menu thật và size là mã món riêng; làm giỏ trong RAM, thêm/bớt/xóa, kiểm tra số lượng. Gửi AJAX tạo đơn, giữ orderId/GuestToken; hiển thị hóa đơn và hướng dẫn chuyển khoản.

- Hiển thị trạng thái toàn đơn bằng API và socket; khôi phục kết nối trong trang còn mở. Làm yêu cầu hủy toàn đơn trước pha, thông báo điều kiện; không có trạng thái hoặc hủy riêng dòng món.

- Chạy guest và CUSTOMER, đơn tại bàn, reload mất giỏ/khóa nhưng DB còn đơn. Chặn bấm gửi lặp trên UI; xử lý lỗi API/CSRF/đơn đã đổi trạng thái; sửa lỗi tích hợp trên điện thoại.

File và phần kiến trúc trực tiếp xử lý

| Phần | File hoặc thư mục |
| --- | --- |
| Trang khách | controller/customer/HomeController.java; CustomerPageController.java; dto/customer/* |
| HTML | T/customer/home.html; menu.html; product-detail.html; order-page.html; dùng fragment của Khoa |
| Giỏ và đặt | A/js/customer/cart.js; order.js; guest-state.js; A/css/customer.css |
| Theo dõi | A/js/customer/order-tracking.js; dùng A/js/common/api.js và socket.js |
| Kiểm thử | Các ca guest/create/view/cancel/reload; ảnh hoặc video ngắn chứng minh màn hình chạy với DB thật |

- Nam cung cấp menu/bàn; Quỳnh tính giá, tạo/hủy đơn và cấp GuestToken; Khoa cung cấp CSRF/socket. Lân không tự ghi tiền, tồn hoặc trạng thái.

- Điều kiện đạt  Đặt/xem/yêu cầu hủy được trong trang hiện tại; nhận trạng thái bếp; GuestToken không vào URL/storage. Reload không gọi API phục hồi đơn cũ.

- Lưu ý phân biệt  Không cần Entity/Repository giỏ guest. Không tạo CustomerOrderService tính giá riêng; Controller trang dùng Service nghiệp vụ sẵn có khi cần dữ liệu.

Nam

Mục tiêu bàn giao  Có dữ liệu bán hàng, ảnh, công thức và bàn hợp lệ để menu và đơn của nhóm hoạt động.

- Làm Branch, Category, Product theo schema; phối hợp Account FK và nguyên liệu Mai. Mỗi size một productId; cấu hình món đang bán theo chi nhánh. Chốt API menu và QR/phiên bàn.

- CRUD chi nhánh/danh mục/món/size; upload Cloudinary bằng bean Khoa. Bàn giao API menu, bàn/phiên mở và QR cơ bản cho Lân/Quỳnh. Ghi công thức món và sơ chế 5 kg → 50 suất từ nguyên liệu Mai để dùng.

- Hoàn thiện CRUD bàn và vòng đời phiên mở/đóng; xác minh phiên cùng chi nhánh khi đặt. Nối công thức sơ chế với Mai và snapshot món với Quỳnh; kiểm tra dữ liệu menu/QR phía Lân.

- Đối chiếu giá/size/công thức trong đơn chốt với Quỳnh; thử thay công thức không đổi đơn cũ. Test ảnh, QR sai/phiên đóng, món ngừng bán; sửa liên kết trên giao diện khách/admin.

File và phần kiến trúc trực tiếp xử lý

| Phần | File hoặc thư mục |
| --- | --- |
| Dữ liệu | entity/branch/Branch.java; entity/catalog/Category.java; Product.java; BranchProduct.java |
| Công thức | entity/recipe/ProductRecipe.java; PreparationRecipe.java; PreparationRecipeItem.java; service/recipe/*Service.java |
| Bàn | entity/table/DiningTable.java; TableSession.java; service/table/TableService.java; TableSessionService.java |
| API và ảnh | controller/catalog/ProductApiController.java; ProductAdminController.java; service/catalog/ProductService.java; ProductImageService.java |
| Các tầng và UI | repository/dto/controller/service của branch, catalog, recipe, table; T/admin/branches, catalog, recipes, tables; A/js/catalog |

- Mã nguyên liệu từ Mai; menu/QR cho Lân; giá và định mức cho Quỳnh; Cloudinary bean từ Khoa. Nam sở hữu Branch, không để Khoa tạo bản mapping thứ hai.

- Điều kiện đạt  Món size khác có giá/định mức đúng; ảnh có secure_url/public_id; menu lọc chi nhánh; QR tạo đơn đúng bàn; công thức dùng được cho snapshot và ghi mẻ.

- Lưu ý phân biệt  Nam quản lý công thức chuẩn, Mai quản lý mẻ thực tế. Nam không viết trừ kho; bàn/phiên bàn không thay thế trạng thái đơn.

Quỳnh

Mục tiêu bàn giao  Khóa quy tắc đơn và tiền; chạy được tạo đơn, thu tiền, quầy xác nhận, bếp hoàn thành và hủy trước pha.

- Chốt enum, DTO và endpoint với Lân/Khoa; Entity đơn/hóa đơn/tiền/yêu cầu hủy cùng Mai review. Tạo GuestToken ngẫu nhiên, lưu hash; phân biệt quyền tài khoản sở hữu và guest đúng đơn.

- Tạo đơn + dòng + định mức chốt + hóa đơn cùng transaction. Giá/giảm lấy server, mỗi size đúng productId; mã yêu cầu chống tạo lặp. Làm quầy tạo đơn và ghi thu tiền mặt/chuyển khoản.

- Ghi thu đủ → chờ xác nhận → chờ chế biến; bếp bắt đầu/hoàn thành. Gọi kho Mai trong cùng transaction và phát event sau commit. Làm màn hình quầy/bếp, chỉ bếp có nút hoàn thành.

- Làm hủy toàn đơn trước pha và giữ hóa đơn; đơn đã thu sinh yêu cầu hoàn. Test tại bàn/quầy, quyền CN, gửi lặp, hủy cạnh tranh với bắt đầu; không trừ kho nếu hoàn thành thất bại.

File và phần kiến trúc trực tiếp xử lý

| Phần | File hoặc thư mục |
| --- | --- |
| Entity | entity/order/Order.java; OrderItem.java; OrderIngredientSnapshot.java; Invoice.java; entity/payment/Payment.java |
| Hủy và enum | entity/cancellation/CancelRequest.java; RefundRequest.java; enums/OrderStatus.java; OrderSource.java; PaymentMethod.java |
| Service | service/order/OrderService.java; InvoiceService.java; service/payment/PaymentService.java; service/cancellation/CancellationService.java |
| Controller và DTO | controller/order/OrderApiController.java; CashierController.java; KitchenController.java; dto/order, payment, cancellation; Repository tương ứng |
| UI và guest | T/cashier; T/kitchen/orders; A/js/order; security/GuestOrderAccess.java phối hợp Khoa |

- Nam cung cấp món/công thức/phiên bàn; Mai tiêu hao; Lân gọi API; Khoa quyền/socket. Quỳnh sở hữu transition, hóa đơn và khoản thu xuyên suốt các tầng.

- Điều kiện đạt  Chưa trả tiền không bắt đầu pha; CASHIER không complete; complete lặp không trừ lại. Hủy trước pha không tiêu hao; đơn đã thu giữ khoản thu và tạo yêu cầu hoàn toàn bộ.

- Lưu ý phân biệt  Không PATCH status tùy ý, không trạng thái/hủy theo món. Không sửa đơn cũ để đổi một món; giữ liên kết đơn thay thế và tiền riêng của đơn mới.

TỔNG KẾT SAU DEADLINE:

Nhóm chạy chung trên một bản develop đã merge và DB có dữ liệu mẫu. Người kiểm tra khác người viết; ghi mã ca, expected/actual, ảnh/log và trạng thái đạt hoặc lỗi vào docs/test-results.md.

| Ca | Thao tác và kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| G1 01 | Guest quét bàn, đặt chuyển khoản; giá/giảm và hóa đơn do server chốt. |
| G1 02 | Thu ngân ghi thu/xác nhận; chưa thu không vào bếp; thu ngân không gọi complete. |
| G1 03 | Bếp bắt đầu/hoàn thành; đơn và tiêu hao cùng commit; mỗi màn hình cập nhật. |
| G1 04 | Tại quầy thử tiền mặt và chuyển khoản; API từ chối tiền mặt tại bàn. |
| G1 05 | Reload guest mất giỏ/khóa; DB còn đơn; token đơn A không đọc/hủy đơn B. |
| G1 06 | Xuất KHO → BEP và ghi mẻ; không admin duyệt; lịch sử/thông báo đúng. |
| G1 07 | Ghi mẻ 50 suất rồi bán; không trừ lại 5 kg thô; cảnh báo theo ngưỡng. |
| G1 08 | Gửi lại complete/phiếu không trừ lần hai; thiếu tồn rollback, không âm. |
| G1 09 | Hủy toàn đơn trước pha không tiêu hao; đơn đã thu tạo yêu cầu hoàn. |
| G1 10 | Sai role/CN và SUBSCRIBE sai kênh bị chặn; logout token cũ mất quyền. |
| G1 11 | Upload ảnh thật; DB có URL/publicId; clone máy thứ hai chạy theo README. |

- OrderService.completeOrder gọi InventoryService.completeOrderConsumption trong transaction chung; kho không tự chuyển trạng thái và không dùng transaction độc lập để commit tiêu hao trước.

- API tạo đơn nhận mã món/số lượng/nguồn/phiên bàn/mã yêu cầu; không tin giá/tổng tiền/role từ browser. GuestToken không nằm trên URL và không xuất hiện trong DTO danh sách quầy.

- Sự kiện chỉ phát sau commit. API/DB là nguồn đúng; client không gửi STOMP MESSAGE để thay đổi đơn/kho. Reconnect trong trang guest dùng khóa đang có, full reload không phục hồi.

- Nếu ca cốt lõi chưa đạt, ghi lỗi và sửa ngay trước khi mở việc cải tiến; không đổi nghiệp vụ để làm demo xanh.